自查自验情况表

**自查自验组织单位：**耿马傣族佤族自治县人民政府  **验收日期：**2024年11月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环境问题** | **投诉举报件：D3YN202405190004。**临沧市耿马县四排山乡、芒洪乡森林破坏严重。2023年5月林业部门现场核实森林破坏面积40多亩，时隔一年当地仍存在乱砍滥伐、火烧森林等行为，严重破坏当地生态环境，加大自然灾害风险。 | | | | | | **问题类型** | | | 立行立改类 □ | | |
| 定期整改类 ☑ | | |
| **整改目标** | 对违法行为依法依规进行查处，完成植被恢复。 | | | | | | **整改目标**  **完成情况** | | | 已完成 | | |
| **整改方案**  **编制情况** | 是☑ 否□ | **编制单位** | 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室  耿马傣族佤族自治县人民政府办公室 | | | | **组织**  **审核单位** | | | 中共耿马傣族佤族自治县委员会  耿马傣族佤族自治县人民政府 | | |
| **整改措施** | | | | | | | | | | | | |
| 措施1：迅速抽调精干力量，组建调查核实、植被恢复、案件查办、追责问责工作组。于5月20日前完成举报问题调查核实,5月21日前完成苗木购置及举报地块整备工作。 | | | | | **责任单位** | 耿马自治县林业和草原局、耿马自治县自然资源局、耿马自治县农业农村局、临沧市生态环境局耿马分局、耿马自治县四排山乡人民政府、耿马自治县芒洪乡人民政府 | | **整改时限** | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施2：责令破坏森林资源违法行为当事人于5月22日前对毁林开垦面积0.38公顷，毁坏林木（火烧）面积0.18公顷进行植被恢复。 | | | | | **责任单位** | **整改时限** | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施3：组织开展打击破坏森林资源违法行为专项整治工作，坚决打击破坏森林资源违法行为，确保群众举报反映问题整改精准到位。 | | | | | **责任单位** | **整改时限** | 2024年12月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施4：组织开展全县森林资源保护宣传，重点做好林木、林地和野生动植物保护宣传、侵占林地和开荒等专题宣传、林业有害生物防控宣传等，进一步提高公众爱林、护林、保护森林资源的意识。 | | | | | **责任单位** | **整改时限** | 2024年9月底 | | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| **环境违法**  **行为查处** | 是☑ 否□ | **责任单位** | | 耿马自治县林业和草原局、耿马自治县自然资源局、耿马自治县农业农村局、临沧市生态环境局耿马分局、耿马自治县四排山乡人民政府、耿马自治县芒洪乡人民政府 | | **办理情况** | | 对破坏森林资源违法行为当事人进行立案查处，共立行政案件2起2人，结案2起2人，处罚金6088.02元；三是责令破坏森林资源违法行为当事人对毁林开垦面积0.38公顷、毁坏林木（火烧）面积0.18公顷进行植被恢复。 | | | | |
| **责任追究** | 是☑ 否□ | **责任单位** | | 耿马自治县林业和草原局、耿马自治县自然资源局、耿马自治县农业农村局、临沧市生态环境局耿马分局、耿马自治县四排山乡人民政府、耿马自治县芒洪乡人民政府 | | **办理情况** | | 启动追责问责程序，对涉及四排山乡、芒洪乡的村支书、村民小组长、护林员共7人进行约谈。 | | | | |
| **信息公开** | 是☑ 否□ | **信息公开链接** | | 网址：http://www.yngm.gov.cn | | | | | | | | |
| **群众满意**  **度调查** | 是☑ 否□ | **责任单位** | | 耿马自治县林业和草原局 | | **调查情况** | | 满意 | | | | |
| **自查自验结论及签字** | | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，建议申请市级部门验收。 | | | | | | | | | | |