自查自验情况表

**自查自验组织单位：**耿马傣族佤族自治县人民政府  **验收日期：**2024年11月22日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **环境问题** | **投诉举报件：D3YN202405190004。**临沧市耿马县四排山乡、芒洪乡森林破坏严重。2023年5月林业部门现场核实森林破坏面积40多亩，时隔一年当地仍存在乱砍滥伐、火烧森林等行为，严重破坏当地生态环境，加大自然灾害风险。 | **问题类型** | 立行立改类 □ |
| 定期整改类 ☑ |
| **整改目标** | 对违法行为依法依规进行查处，完成植被恢复。 | **整改目标****完成情况** | 已完成 |
| **整改方案****编制情况** | 是☑ 否□ | **编制单位** | 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室 | **组织****审核单位** | 中共耿马傣族佤族自治县委员会耿马傣族佤族自治县人民政府 |
| **整改措施** |
| 措施1：迅速抽调精干力量，组建调查核实、植被恢复、案件查办、追责问责工作组。于5月20日前完成举报问题调查核实,5月21日前完成苗木购置及举报地块整备工作。 | **责任单位** | 耿马自治县林业和草原局、耿马自治县自然资源局、耿马自治县农业农村局、临沧市生态环境局耿马分局、耿马自治县四排山乡人民政府、耿马自治县芒洪乡人民政府 | **整改时限** | 2024年9月底 | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施2：责令破坏森林资源违法行为当事人于5月22日前对毁林开垦面积0.38公顷，毁坏林木（火烧）面积0.18公顷进行植被恢复。 | **责任单位** | **整改时限** | 2024年9月底 | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施3：组织开展打击破坏森林资源违法行为专项整治工作，坚决打击破坏森林资源违法行为，确保群众举报反映问题整改精准到位。 | **责任单位** | **整改时限** | 2024年12月底 | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| 措施4：组织开展全县森林资源保护宣传，重点做好林木、林地和野生动植物保护宣传、侵占林地和开荒等专题宣传、林业有害生物防控宣传等，进一步提高公众爱林、护林、保护森林资源的意识。 | **责任单位** | **整改时限** | 2024年9月底 | **完成情况** | 规定时限完成 ☑ |
| 其他情况：无 |
| **环境违法****行为查处** | 是☑ 否□ | **责任单位** | 耿马自治县林业和草原局、耿马自治县自然资源局、耿马自治县农业农村局、临沧市生态环境局耿马分局、耿马自治县四排山乡人民政府、耿马自治县芒洪乡人民政府 | **办理情况** | 对破坏森林资源违法行为当事人进行立案查处，共立行政案件2起2人，结案2起2人，处罚金6088.02元；三是责令破坏森林资源违法行为当事人对毁林开垦面积0.38公顷、毁坏林木（火烧）面积0.18公顷进行植被恢复。 |
| **责任追究** | 是☑ 否□  | **责任单位** | 耿马自治县林业和草原局、耿马自治县自然资源局、耿马自治县农业农村局、临沧市生态环境局耿马分局、耿马自治县四排山乡人民政府、耿马自治县芒洪乡人民政府 | **办理情况** | 启动追责问责程序，对涉及四排山乡、芒洪乡的村支书、村民小组长、护林员共7人进行约谈。 |
| **信息公开** | 是☑ 否□  | **信息公开链接** | 网址：http://www.yngm.gov.cn |
| **群众满意****度调查** | 是☑ 否□  | **责任单位** | 耿马自治县林业和草原局 | **调查情况** | 满意 |
| **自查自验结论及签字** | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，建议申请市级部门验收。 |